# 《安全评价报告信息公布表》

| 机构名称 | 重庆市安全生产科学研究有限公司 |  |  |  | 资质证号 |  |  |  | APJ-（渝）-001 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 重庆市黔江区鑫石矿业有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 重庆市黔江区鑫石矿业有限责任公司铁厂坝萤石重晶石矿安全设施验收评价报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类别 | □预评价 □现状评价 ☑验收评价 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属业务类别 |  | 非煤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价项目管理 | 项目组组长 |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  | 过程控制负责人 |  |
|  | 李治友 |  |  | 唐元杰 |  |  |  |  |  | 冯皓 |  |
| 编制过程 | 报告编制人 |  | 报告提交日期 |  |  |  | 报告审核人 |  |  |  | 报告审批人 |
|  | 孙文豪 |  | 2023.9 |  |  |  | 陈兴勇 |  |  |  | 徐茂 |
| 姓 名 | 认定专业 |  | 安全评价师从业识别卡/证书编号 |  |  |  | 注册安全工程师 注册证号 |  |  |  | 是否专职 |
| 李治友 | 地质专业 |  | 030160 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 刘 陶 | 采矿专业 |  | 037350 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 钱 鹏 | 机械专业 |  | 033517 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 孙文豪 | 通风专业 |  | 037349 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 吴子科 | 水工结构 |  | 023846 |  |  |  | 55180193792 |  |  |  | 是 |
| 欧 建 | 安全专业 |  | 033483 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 唐金广 | 电气专业 |  | 026313 |  |  |  | 55190209582 |  |  |  | 是 |
| 唐元杰 | 采矿专业 |  | 001493 |  |  |  | 55070030029 |  |  |  | 是 |
| 冯 皓 | 机械、化工机械 |  | 019237 |  |  |  | 55130140330 |  |  |  | 是 |
| 项目简介 | 重庆市黔江区鑫石矿业有限责任公司，类型：有限责任公司，法定代表人：许付生，统一社会信用代码：91500114798018110F，营业期限：2007年1月29日至永久。 该矿山属改建性质的建设矿山，于2020年6月委托重庆迪苒矿山工程设计有限公司编制完成的《重庆市黔江区鑫石矿业有限责任公司铁厂坝萤石重晶石矿（改建）初步设计》并取得相关部门审批，在建设过程中，由于+880m平硐至+948m回风井之间的回风上山断面较小，围岩压力大，扩巷建设安全性差，且后期开采会出现矿井通风距离长，风阻大等原因，矿山于2021年1月委托重庆迪苒矿山工程设计有限公司编制了变更设计，在2021年2月1日获得重庆市应急管理局安全设施设计重大变更的批复（渝应急非煤复〔2021〕16号），在建设过程中，因企业内部经济原因，矿山从2021年8月开始停工，中途停工长达18个月，于2023年2月22日重新获得黔江区应急局项目开工建设的批复（黔江应急发〔2023〕14号），矿山于2023年2月恢复建设，恢复建设后矿山按照批复的初步设计和安全设施设计进行建设施工，现已建设完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 | 勘验人员 |  | 勘验时间 |  |  | 勘验任务 |  | 勘验中的问题 |  |  |  |
|  | 李治友 |  | 2023年8月17日 |  |  | 现场勘查、资料收集 |  | 见《现场勘查记录》 |  |  |  |
|  | 孙文豪 |  | 2023年8月17日 |  |  | 现场勘查、资料收集 |  | 见《现场勘查记录》 |  |  |  |
|  | 刘 陶 |  | 2023年8月17日 |  |  | 现场勘查、资料收集 |  | 见《现场勘查记录》 |  |  |  |