# 《安全评价报告信息公布表》

| 机构名称 | 重庆市安全生产科学研究有限公司 |  |  |  |  |  | 资质证号 |  | APJ-（渝）-001 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 垫江县益源建材有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 垫江县益源建材有限公司垫江县沙河乡南山石灰岩矿二采区（扩建）安全设施验收评价报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类别 | 预评价 现状评价 验收评价 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属业务类别 |  | 非煤矿山 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价项目管理 | 项目组组长 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  | 过程控制负责人 |  |  |  |
|  | 陈兴勇 |  |  |  | 唐元杰 |  |  |  |  | 冯皓 |  |  |  |
| 编制过程 | 报告编制人 |  |  | 报告提交日期 |  |  |  | 报告审核人 |  |  |  | 报告审批人 |  |
|  | 罗青海 |  |  | 2023年12月 |  |  |  | 李治友 |  |  |  | 徐茂 |  |
| 姓 名 | 认定专业 |  |  | 安全评价师从业识别卡/证书编号 |  |  |  | 注册安全工程师 注册证号 |  |  |  |  | 是否专职 |
| 陈兴勇 | 机械专业 |  |  | 026317 |  |  |  | 55180172489 |  |  |  |  | 是 |
| 罗青海 | 安全专业 |  |  | 030480 |  |  |  | 55200257985 |  |  |  |  | 是 |
| 欧 建 | 地质专业 |  |  | 033483 |  |  |  | 55220312402 |  |  |  |  | 是 |
| 孙文豪 | 通风专业 |  |  | 037349 |  |  |  | 19220313492 |  |  |  |  | 是 |
| 吴子科 | 水工结构 |  |  | 023846 |  |  |  | 55180193792 |  |  |  |  | 是 |
| 刘 陶 | 采矿专业 |  |  | 037350 |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 唐金广 | 电气专业 |  |  | 026313 |  |  |  | 55190209582 |  |  |  |  | 是 |
| 唐元杰 | 采矿专业 |  |  | 001493 |  |  |  | 55070030029 |  |  |  |  | 是 |
| 冯 皓 | 机械、化工机械 |  |  | 019237 |  |  |  | 55130140330 |  |  |  |  | 是 |
| 项目简介 | 垫江县益源建材有限公司成立于2014年2月25日，统一社会信用代码：91500231091235509X，位于重庆市垫江县沙河乡中街168号，经济类型为有限责任公司，法定代表人为谢宝枢，经营范围为露天开采建筑石料用灰岩、销售建材、河沙、石子、水泥、钢材等。 垫江县沙河乡南山石灰岩矿为该公司建筑石料用灰岩矿山，原采矿许可证号C5002312014117130136756，生产规模200kt/a，有效期限自2015年6月8日至2019年9月8日；2019年2月1日取得新采矿许可证，生产规模扩至510kt/a，有效期限自2019年2月1日至2022年3月1日，其他参数不变；2022年2月，企业办理了采矿许可证延期，有效期限自2022年3月1日至2024年5月1日。企业于2019年3月委托重庆道尔节能建材有限公司编制了《垫江县益源建材有限公司垫江县沙河乡南山石灰岩矿山（扩建）安全设施设计》，矿山分为一、二、三共3个采区依次开采。2019年4月，企业委托重庆助安科技有限公司编制了《垫江县益源建材有限公司垫江县沙河乡南山石灰岩矿一采区（扩建）安全设施验收评价报告》，随后取得了新安全生产许可证，编号：（渝）FM安证许字〔2019〕垫江290083号，有效期自2019年5月31日至2022年5月30日。 2022年10月，企业因一采区已开采完毕，向垫江县应急局提交了矿山二采区施工建设申请，取得了垫江县应急管理局下发的建设施工批复（垫应急发〔2022〕38号），同意矿山进行建设施工，建设工期为6个月，即2022年10月24日至2023年4月23日。因林地手续未完善等因素影响，导致矿山中途停工而未能按时完成工程建设，遂向垫江县应急管理局提请延期申请；2023年10月，垫江县应急管理局下发了建设期延期的批复（垫应急发〔2023〕27号），同意矿山二采区建设期延长至2024年4月7日。 截止2023年12月，垫江县益源建材有限公司按设计完成了矿山二采区主体工程及安全设施建设，各系统运转正常，安全管理制度执行良好，已基本具备安全设施验收条件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 | 勘验人员 |  | 勘验时间 |  |  | 勘验任务 |  |  |  |  | 勘验中的问题 |  |  |
|  | 陈兴勇 |  | 2023年12月29日 |  |  | 现场勘查、资料收集 |  |  |  |  | 见《现场勘查记录》 |  |  |
|  | 罗青海 |  | 2023年12月29日 |  |  | 现场勘查、资料收集 |  |  |  |  | 见《现场勘查记录》 |  |  |